RECOMENDAÇÕES DE EVOLUÇÃO

De decodificador offline a ferramenta interna de triagem processual

Projeto: Decodificador de Número CNJ (cnj-info-extractor)

Data: 26 de agosto de 2026

Base: README, código-fonte (index.html, js/tables.js, js/cnj.js, js/api.js, js/app.js, api/datajud.js, tests/), vercel.json e histórico Git (3 commits)

Audiência: Equipe de desenvolvimento — nível de execução

Status: Recomendação para priorização

Recomendação central. O projeto entrega bem a decodificação do número, mas ainda opera como consulta unitária e anônima. Para virar ferramenta de operação interna, a próxima evolução precisa fechar três lacunas antes de qualquer feature nova: proteger e sustentar o proxy do DataJud, persistir o que já foi consultado e permitir trabalho em lote. Interpretação processual automatizada (estágio, execução, trânsito em julgado) é o diferencial de negócio e vem imediatamente depois — não antes.

# 1. Contexto atual

O repositório contém um site estático sem build, servido pela Vercel, com deploy automático a cada push. Três commits até aqui: decodificador offline, consulta online via DataJud e ajuste de .gitignore.

Decodificação local: js/cnj.js normaliza, aplica máscara progressiva, faz parse dos 20 dígitos e recalcula o dígito verificador com ISO 7064 MOD 97-10 usando BigInt. Lógica pura, sem DOM.

Tabelas de domínio: js/tables.js resolve segmento (J), tribunal (TR) e deriva o alias do índice DataJud para os nove segmentos, incluindo exceção do TJDFT e ausência de índice para CNJ e CJF.

Consulta online: js/api.js chama o proxy /api/datajud, com cache em localStorage por 24h; api/datajud.js executa a busca no Elasticsearch público do DataJud, normaliza o _source e ordena movimentos do mais recente para o mais antigo.

Interface: index.html + js/app.js renderizam cards de decodificação, botão de consulta condicionado a DV válido e alias existente, e timeline de movimentos com limite de 20 e botão de expansão.

Testes: tests/cnj.test.js cobre a lógica pura, executado manualmente abrindo tests/cnj.test.html no navegador. Não há package.json, runner Node nem CI.

Lacuna principal. A ferramenta responde bem à pergunta "o que este número significa", mas não responde às perguntas que a operação faz de verdade: "destes 300 processos, quais estão em execução", "algum deles se movimentou esta semana" e "quem consultou o quê". Todo resultado morre na aba do navegador.

# 2. Premissas assumidas

O documento parte das premissas abaixo, derivadas do uso pretendido (ferramenta interna de operação). Divergências aqui alteram a priorização e devem ser corrigidas antes da execução.

Usuários são colaboradores da BT Blue (triagem, originação e análise), não o público externo.

O volume de trabalho é em lote — dezenas a centenas de números por rodada — e não consulta unitária esporádica.

O dado relevante para o negócio é o estágio processual e a proximidade de liquidez (execução, trânsito em julgado, expedição de alvará), não a mera identificação do tribunal.

O DataJud público continua sendo a única fonte automatizada disponível: não retorna partes, advogados nem valores, e a atualização depende de cada tribunal.

Não há hoje banco de dados, autenticação ou pipeline de CI associados ao projeto.

# 3. Princípios a preservar

Lógica pura separada do DOM: js/cnj.js e js/tables.js não conhecem interface. Toda evolução deve manter essa fronteira — é o que torna o núcleo testável e reaproveitável por um serviço backend.

Decodificação offline: a leitura do número não deve passar a depender de rede. A rede é opcional e só entra no enriquecimento.

Simplicidade de operação: site estático mais função serverless é barato e sem manutenção de infraestrutura. Adicionar banco e autenticação é necessário; adicionar framework não é.

Fonte pública é indício, não certidão: nenhuma decisão de crédito deve tratar retorno do DataJud como prova. A interface precisa carregar essa ressalva de forma explícita.

Custo previsível: cada feature deve considerar o limite de uso da API do CNJ e o risco de bloqueio da chave.

# 4. Achados críticos — corrigir antes de evoluir

Os cinco itens abaixo não são features: são condições para que o serviço continue funcionando quando o uso interno crescer. Recomenda-se tratá-los na primeira fase.

| # | Achado | Evidência no código | Consequência | Sev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Chave do DataJud hardcoded e versionada | FALLBACK_KEY em api/datajud.js, linha ~13 | Chave pública exposta no repositório; rotação pelo CNJ derruba a consulta sem aviso; risco de uso por terceiros que clonem o código | Crítico |
| A2 | Proxy aberto, sem autenticação nem rate limit | handler em api/datajud.js aceita qualquer POST de qualquer origem | Endpoint utilizável como proxy gratuito por terceiros; consumo da cota do CNJ; risco de bloqueio da chave institucional | Crítico |
| A3 | Apenas o primeiro hit é considerado | hits.hits[0]._source em api/datajud.js | O mesmo número pode existir em mais de um grau ou índice; a interface mostra um recorte e omite silenciosamente o restante — inclusive a instância mais recente | Alto |
| A4 | Renderização por innerHTML com dado externo | render, renderOnline e card em js/app.js | escapeHtml não trata apóstrofo e o dado do DataJud é interpolado em HTML; superfície de injeção dependente de fonte externa | Alto |
| A5 | Ausência total de observabilidade | nenhum log estruturado no handler; erros colapsam em network/timeout | Falha do DataJud por alias é indistinguível de erro de rede; impossível medir taxa de sucesso ou diagnosticar reclamação de usuário | Alto |

Correção recomendada para A1 e A2. Remover o fallback e exigir DATAJUD_API_KEY do ambiente, falhando explicitamente na ausência; exigir autenticação no proxy (sessão interna ou SSO da Vercel); aplicar rate limit por usuário e global, com contador em armazenamento compartilhado; restringir origem via CORS e responder 403 fora dela.

Correção recomendada para A3. Retornar a lista completa de hits, ordenada por grau e por dataHoraUltimaAtualizacao, e exibir na interface um seletor de instância. A regra de negócio da BT Blue depende de saber em que grau o processo está.

Correção recomendada para A4. Substituir a montagem por string por criação de nós com textContent nos pontos que recebem dado do DataJud, mantendo HTML apenas para estrutura estática.

Complemento de configuração. vercel.json define apenas X-Content-Type-Options e Referrer-Policy. Adicionar Content-Security-Policy restritiva, Strict-Transport-Security, frame-ancestors e Permissions-Policy; hoje a página é enquadrável por qualquer site.

# 5. Visão de prioridade

| Prioridade | Item | Resultado esperado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Achados A1–A5 | Serviço confiável e defensável | 1 |
| P0 | Autenticação e acesso interno | Uso restrito e rastreável | 1 |
| P0 | Persistência das consultas | Nada mais se perde na aba | 1 |
| P0 | Consulta em lote | Trabalho real da operação | 2 |
| P0 | Classificação de estágio processual | Triagem automatizada | 2 |
| P0 | Exportação estruturada | Integra ao fluxo atual | 2 |
| P1 | Monitoramento de carteira | Movimentação detectada sem esforço | 3 |
| P1 | Dicionário de movimentos TPU | Leitura sem interpretação manual | 3 |
| P1 | Cache e fila server-side | Custo e cota sob controle | 3 |
| P1 | Testes em CI e build mínimo | Regressão detectada antes do deploy | 2 |
| P1 | Painel de saúde por tribunal | Cobertura real conhecida | 3 |
| P1 | Correção assistida de número | Menos retrabalho de digitação | 3 |
| P2 | API interna para outros sistemas | Reuso pela plataforma | 4 |
| P2 | Score de elegibilidade | Apoio explícito à decisão | 4 |
| P2 | Trilha de auditoria e LGPD formalizada | Conformidade demonstrável | 4 |

# 6. Features essenciais — prioridade P0

1. Autenticação e controle de acesso interno

Objetivo: Restringir a ferramenta a colaboradores da BT Blue e vincular cada consulta a uma identidade.

Entrega mínima: SSO da Vercel ou provedor de identidade corporativo com allowlist do domínio btblue.com.br; sessão assinada validada também no proxy /api/datajud, que passa a rejeitar chamada sem sessão.

Valor: Habilita rate limit por pessoa, auditoria e qualquer feature que dependa de histórico. É pré-requisito de tudo o que vem depois.

Dependência técnica: Definição do provedor de identidade e middleware de sessão na função serverless.

Esforço estimado: Baixo — 1 a 2 dias, majoritariamente configuração.

2. Persistência das consultas

Objetivo: Guardar servidor-side todo número consultado e o retorno do DataJud, substituindo o cache em localStorage.

Entrega mínima: Banco relacional gerenciado (Postgres na Vercel ou equivalente) com tabelas de processo, snapshot de consulta e movimentos; cache lido do banco antes de chamar o DataJud, com TTL configurável por estágio.

Valor: Elimina consulta repetida da mesma carteira, reduz consumo da cota do CNJ, permite comparar estados no tempo e sustenta lote, monitoramento e indicadores.

Dependência técnica: Provisionamento do banco, camada de acesso na função serverless e migração do cache atual. Recomenda-se ADR registrando a decisão e a política de retenção.

Esforço estimado: Médio — 3 a 5 dias.

3. Consulta em lote

Objetivo: Permitir processar dezenas a centenas de números em uma rodada, que é como a operação de fato trabalha.

Entrega mínima: Entrada por colagem de lista ou upload de CSV/XLSX; validação de DV e derivação de alias antes de qualquer chamada; execução com concorrência limitada e retentativa com backoff; tela de progresso com resultado parcial e linha de erro por número.

Valor: Substitui o trabalho manual de colar número por número. É a feature que muda a percepção da ferramenta de utilitário para instrumento de produção.

Dependência técnica: Depende de persistência (2) para não repetir consultas e de fila ou execução assíncrona para não estourar o tempo limite da função serverless.

Esforço estimado: Médio-alto — 5 a 8 dias.

4. Classificação automática de estágio processual

Objetivo: Traduzir a lista de movimentos em um estágio legível e acionável para a triagem de antecipação.

Entrega mínima: Mapa dos códigos da Tabela Processual Unificada do CNJ para estágios de interesse (conhecimento, sentença, recurso, trânsito em julgado, execução, penhora, expedição de alvará, arquivamento); derivar do movimento mais recente relevante um rótulo, a data correspondente e a idade em dias; sinalizar explicitamente quando nenhum movimento reconhecido existir.

Valor: É o núcleo do valor de negócio: separa, sem leitura humana, o processo distante da liquidez do processo próximo dela.

Dependência técnica: Curadoria da tabela de códigos com validação jurídica interna, versionada no repositório. Nenhuma classificação deve ser tratada como certidão — a interface precisa dizê-lo.

Esforço estimado: Médio — 4 a 6 dias, mais o tempo de curadoria jurídica.

5. Exportação estruturada do resultado

Objetivo: Devolver o resultado no formato em que a operação já trabalha.

Entrega mínima: Exportação em CSV e XLSX com uma linha por processo, colunas de decodificação, metadados do DataJud, estágio classificado e data da consulta; opção de incluir movimentos em aba separada.

Valor: Fecha o ciclo do lote e evita transcrição manual, que é a principal fonte de erro na triagem.

Dependência técnica: Depende de (3) e (4); geração no cliente é suficiente no volume previsto.

Esforço estimado: Baixo — 1 a 2 dias.

6. Testes automatizados e build mínimo em CI

Objetivo: Fazer o teste existente rodar sem intervenção humana, antes do deploy.

Entrega mínima: package.json com Vitest ou Node test runner; extração da lógica pura para módulos importáveis mantendo o carregamento clássico no navegador; workflow no GitHub Actions executando testes em pull request e bloqueando merge vermelho.

Valor: A lógica de DV, alias e classificação de estágio é exatamente o tipo de código em que regressão silenciosa é caríssima — um alias errado devolve "não encontrado" e a operação descarta um processo bom.

Dependência técnica: Nenhuma além da decisão de manter ou não bundler. Recomenda-se não introduzir framework nesta etapa.

Esforço estimado: Baixo — 2 dias.

# 7. Features de consolidação — prioridade P1

7. Monitoramento de carteira

Objetivo: Detectar movimentação relevante em processos já consultados, sem reconsulta manual.

Entrega mínima: Lista de acompanhamento por usuário ou por carteira; job agendado revisitando os processos em janelas escalonadas conforme o estágio; comparação com o último snapshot e notificação por e-mail ou Teams apenas quando houver mudança de estágio relevante.

Valor: Converte a ferramenta de consulta pontual em vigilância contínua. Para uma carteira de ativos judiciais, saber no dia da penhora e não trinta dias depois tem valor direto.

Dependência técnica: Depende de persistência (2) e de agendamento (cron da Vercel ou serviço externo). Requer política de reconsulta que respeite a cota do CNJ.

Esforço estimado: Médio-alto — 5 a 8 dias.

8. Dicionário de movimentos e glossário na interface

Objetivo: Reduzir a dependência de interpretação humana da linguagem processual.

Entrega mínima: Descrição curta em linguagem clara para cada código de movimento exibido, com destaque visual para os movimentos de interesse; glossário consultável fora do fluxo de consulta.

Valor: Permite que analistas menos experientes trabalhem a triagem com autonomia e padroniza o entendimento entre pessoas.

Dependência técnica: Compartilha a curadoria de (4); conteúdo versionado, com responsável por revisão.

Esforço estimado: Baixo-médio — 2 a 4 dias após a curadoria.

9. Cache e fila server-side com controle de cota

Objetivo: Manter o consumo do DataJud previsível quando o uso em lote se consolidar.

Entrega mínima: Cache de leitura no banco com TTL por estágio; fila de consultas com concorrência configurável; retentativa com backoff exponencial para 429 e 5xx; circuito aberto por alias quando um tribunal está indisponível, com aviso na interface em vez de erro genérico.

Valor: Evita o cenário em que uma rodada grande de lote derruba a consulta para todo mundo ou provoca bloqueio da chave institucional.

Dependência técnica: Depende de (2) e (3). O timeout fixo de 12 segundos do handler deve passar a ser configurável por tribunal.

Esforço estimado: Médio — 3 a 5 dias.

10. Painel de saúde e cobertura por tribunal

Objetivo: Conhecer a cobertura real, em vez de presumir que todo alias derivado funciona.

Entrega mínima: Verificação periódica por alias com número de teste; painel interno com taxa de sucesso, latência e último erro por tribunal; sinalização na interface quando o tribunal do número consultado está degradado.

Valor: Hoje, alias inexistente ou índice vazio no CNJ chega ao usuário como "não encontrado" — indistinguível de processo que realmente não existe. A confusão custa processos descartados por engano.

Dependência técnica: Depende de observabilidade (A5) e de armazenamento das medições.

Esforço estimado: Médio — 3 a 4 dias.

11. Correção assistida de número

Objetivo: Recuperar números digitados ou transcritos com erro, em vez de apenas recusá-los.

Entrega mínima: Quando o DV não fecha, testar variações de dígito único e transposição de adjacentes e sugerir os candidatos válidos; no lote, marcar a linha como corrigível e registrar a sugestão sem aplicá-la automaticamente.

Valor: Em triagem de listas vindas de planilhas e PDFs, erro de transcrição é rotina. Cada número recuperado é um ativo que não se perde.

Dependência técnica: Extensão de js/cnj.js; a lógica de DV já existe e é determinística. Correção nunca deve ser silenciosa.

Esforço estimado: Baixo — 1 a 2 dias.

12. Histórico e comparação temporal do processo

Objetivo: Mostrar o que mudou entre consultas do mesmo processo.

Entrega mínima: Visão de snapshots com data, estágio na época e movimentos acrescentados; destaque das mudanças desde a última visita.

Valor: Sustenta análise de velocidade processual por vara e por tribunal — insumo relevante para precificar prazo.

Dependência técnica: Depende de (2) e (7).

Esforço estimado: Baixo-médio — 2 a 3 dias.

# 8. Evoluções de médio prazo — prioridade P2

13. API interna para consumo por outros sistemas

Objetivo: Permitir que o restante da plataforma da BT Blue use a decodificação e o enriquecimento sem replicar a lógica.

Entrega mínima: Endpoints autenticados por token de serviço para decodificar, consultar e classificar, com versionamento explícito e contrato documentado.

Valor: Evita que a mesma regra de DV e de alias seja reimplementada em cada sistema, com divergências.

Dependência técnica: Depende de (1), (2) e (9), e de uma decisão sobre onde a ferramenta vive na arquitetura interna.

Esforço estimado: Médio — 4 a 6 dias após as bases.

14. Score de elegibilidade para antecipação

Objetivo: Ordenar a fila de análise a partir dos sinais já disponíveis.

Entrega mínima: Regras explícitas e auditáveis combinando estágio, idade do processo, tribunal, grau e cadência de movimentos, produzindo faixa de prioridade — nunca decisão automática de crédito.

Valor: Substitui ordenação por intuição em listas grandes. O ganho é de foco, não de decisão.

Dependência técnica: Depende de (4) e de histórico suficiente para calibrar; regras precisam de aprovação da área de risco e devem ser versionadas.

Esforço estimado: Médio — a estimar depois de haver baseline de dados.

15. Trilha de auditoria e política de dados formalizada

Objetivo: Registrar quem consultou o quê e por quanto tempo o dado é retido.

Entrega mínima: Log de consulta por usuário, retenção declarada por tipo de dado, expurgo automático e documento de tratamento cobrindo o dado processual armazenado.

Valor: Dado processual público não é dado sem consequência: há vinculação a pessoa identificável. Ter a política escrita antes do volume crescer é mais barato que remediar depois.

Dependência técnica: Depende de (1) e (2); requer alinhamento com o jurídico interno.

Esforço estimado: Baixo-médio — 2 a 3 dias de implementação, mais alinhamento.

# 9. Arquitetura e engenharia — recomendações transversais

| Tema | Situação atual | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| Empacotamento | Scripts clássicos com globais em window; sem package.json | Manter simplicidade no navegador, mas expor a lógica pura como módulo importável em Node para teste e reuso pelo backend |
| Testes | Runner HTML executado manualmente | Vitest ou node:test em CI, com casos de DV, alias por segmento e classificação de estágio |
| Erros | Taxonomia colapsada em network, timeout e datajud_http | Distinguir alias inexistente, índice vazio, cota excedida, indisponibilidade do tribunal e falha interna, com mensagem específica |
| Resiliência | Timeout fixo de 12s, sem retentativa | Backoff exponencial, timeout por tribunal e circuito aberto por alias |
| Datas | new Date sobre ISO sem fuso em js/app.js | Normalizar fuso explicitamente para America/Sao_Paulo — hoje há risco de deslocamento de um dia |
| Segurança de cabeçalhos | Dois cabeçalhos em vercel.json | CSP, HSTS, frame-ancestors e Permissions-Policy |
| Segredos | FALLBACK_KEY no código | Somente variável de ambiente, com falha explícita na ausência e rotação documentada |
| Documentação | README descreve o projeto como totalmente offline | Atualizar: a consulta online já contradiz o texto atual; registrar ADRs de persistência, autenticação e retenção |

# 10. Operação e qualidade dos dados

Tabelas de domínio sem data de referência: SEGMENTOS, TRF, TRT, TRE, TJ e TJM estão corretas para a configuração atual, mas mudam por resolução do CNJ. Recomenda-se versionar cada tabela com data de vigência e fonte, e criar rotina de revisão anual.

Unidade de origem sem nome: o código da vara é exibido cru. O órgão julgador vem no retorno do DataJud e pode preencher essa lacuna quando a consulta online é feita; para uso offline, avaliar a base de unidades do CNJ com atualização periódica.

Aliases presumidos: deriveAlias monta o índice por convenção. É preciso confirmar contra a lista oficial de índices públicos e tratar exceções como o TJDFT já tratado — cada exceção não mapeada é um tribunal inteiro invisível para a operação.

Defasagem por tribunal: o DataJud replica com atrasos diferentes por tribunal. Exibir a data da última atualização com destaque, já disponível no retorno, e registrar a defasagem típica observada por tribunal no painel de saúde.

Limite da fonte: a API pública não traz partes, advogados nem valores. Qualquer expectativa da operação nesse sentido precisa ser endereçada por outra fonte, com decisão consciente sobre custo e conformidade.

# 11. Roadmap recomendado

| Fase | Objetivo | Entregas | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Tornar o serviço defensável | Achados A1–A5; autenticação interna; persistência das consultas | Proxy só responde a colaborador autenticado, sem chave no código, e nenhuma consulta se perde |
| Fase 2 | Servir o trabalho real | Consulta em lote; classificação de estágio; exportação; testes em CI | Uma carteira de centenas de números é processada e exportada em uma rodada |
| Fase 3 | Sustentar o uso | Monitoramento de carteira; dicionário de movimentos; cache e fila; painel de saúde; correção assistida | Movimentação relevante chega ao analista sem consulta manual e a cota fica sob controle |
| Fase 4 | Integrar e apoiar decisão | API interna; score de elegibilidade; auditoria e política de dados formalizadas | Outros sistemas consomem a ferramenta e a fila de análise é priorizada por critério explícito |

# 12. Itens não prioritários agora

Raspagem de sistemas de tribunal (PJe, e-SAJ, Projudi): ganho de dado real, mas custo de manutenção alto, fragilidade permanente e risco jurídico e de bloqueio. Só com decisão consciente da liderança.

Reescrita em framework de SPA: o problema atual não é a camada de interface. Reescrever agora consome a capacidade que as fases 1 e 2 precisam.

Aplicativo móvel nativo: o uso é de mesa, em lote, com planilha ao lado.

Consulta de partes e advogados: indisponível na fonte pública. Prometer isso na interface gera expectativa que a ferramenta não pode cumprir.

Modelo preditivo de desfecho ou de valor: sem histórico próprio consolidado, produz número sem lastro. Reavaliar depois da Fase 3.

Portal externo para reclamantes ou escritórios: escopo de produto distinto, com exigências de conformidade próprias.

# 13. Indicadores para validar a evolução

| Indicador | Por que importa | Sinal desejado |
| --- | --- | --- |
| Números triados por hora e por analista | Mede o ganho real do lote | Crescimento acentuado na Fase 2 |
| Taxa de consulta atendida por cache | Mede economia de cota do CNJ | Alta e crescente |
| Erros por tribunal | Distingue falha de cobertura de processo inexistente | Conhecido e decrescente |
| Processos descartados por engano e depois recuperados | Mede custo do falso negativo | Tendência a zero |
| Tempo entre movimentação relevante e ciência do analista | Mede o valor do monitoramento | Redução de semanas para dias |
| Cobertura de movimentos classificados | Mede maturidade da curadoria | Acima de 90% dos movimentos exibidos |
| Consultas sem identidade associada | Mede rastreabilidade | Zero após a Fase 1 |

# 14. Riscos a acompanhar

Rotação ou bloqueio da chave do DataJud: interrompe a consulta por completo. Mitigação: chave em ambiente, alerta automático de falha de autenticação e procedimento documentado de troca.

Dependência de fonte única: o CNJ pode alterar índices, contratos ou política de acesso. Mitigação: camada de acesso isolada, para que a troca de fonte não atinja a interface.

Classificação de estágio interpretada como certeza: o maior risco de negócio. Mitigação: rótulo sempre acompanhado do movimento e da data que o originaram, com ressalva visível de que não substitui análise.

Crescimento do banco sem política de expurgo: custo e exposição crescentes. Mitigação: retenção definida antes de ligar a persistência, não depois.

Concentração de conhecimento: o projeto tem três commits e um autor. Mitigação: ADRs, README atualizado e revisão por pares obrigatória a partir da Fase 1.

# 15. Preparação da Fase 1

Confirmar ou corrigir as premissas da seção 2 com a operação, especialmente volume por rodada e quem são os usuários.

Definir o provedor de identidade e se o acesso será por SSO da Vercel ou por provedor corporativo.

Escolher o banco gerenciado e registrar a decisão em ADR, com política de retenção declarada.

Rotacionar a chave do DataJud e remover o fallback do repositório, considerando que a chave atual já está exposta no histórico do Git.

Levantar a lista oficial de índices públicos do DataJud e confrontá-la com deriveAlias.

Iniciar a curadoria jurídica dos códigos de movimento relevantes — é o caminho crítico da Fase 2 e não depende de código.

Atualizar o README, que ainda descreve o projeto como exclusivamente offline.

Próximo passo. Converter a Fase 1 em escopo implementável: histórias com critérios de aceite, modelo de dados da persistência, contrato do proxy autenticado, plano de rotação da chave e ADRs de autenticação, persistência e retenção.